ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому сільської

ради №13 від 07.02.2020

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо пропуску можливого паводку

на території сільської ради в 2020 році

| №п/п | НАЗВА ЗАХОДІВ | Термін виконання | Хто виконує |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити цілодобові графіки: чергувань відповідальних працівників по нагляду за об’єктами і спорудами, які знаходяться в зоні впливу льодоходу, повені. | лютий | Староста с. Розбишівка – О.І. Коркішко |
| 2 | Керівникам всіх форм власності: перевірити стан моста через річку Хорол, ставків і вжити заходів для забезпечення пропуску весняної повені. | лютий | Сільський голова, керівники всіх форм власності |
| 3 | Виділення транспортних засобів для евакуації громадян та майна із затопленої зони села в кількості:трактор з прицепом та грузовий автомобіль. | лютий | директор ТОВ «Вікторія Агро» – Р.А. Близнюк, директор СТОВ «Лободіно» В.О. Ілляшенко |
| 4 | Привести в готовність відкачувальні пристрої (мотопомпи, автоцистерни.) | лютий | Директор КП «Сергіївське» – А.І. Кавун |
| 5 | Провести обстеження та облік приватних плавзасобів і організувати їх використання в умовах весняної повені. | лютий | спеціаліст І категорії виконавчого комітету Сергіївської сільської ради С.М.Білаш |

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Ілляшенко